ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

# «Формирование современной городской среды на территории Тангуйского муниципального образования на 2018-2022 годы»

**с.Тангуй, 2017 год**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на территории Тангуйского муниципального образования на 2018-2022 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Тангуйского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Тангуйского муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;  - площадь благоустроенных территорий;  - количество жителей села, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | **Общий объем** расходов на реализацию муниципальной программы составляет: \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2018 год \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.**, из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2019 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2020 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2021 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.;  **на 2022 год** \_\_\_\_\_тыс. руб., из них средств:  местного бюджета \_\_\_\_\_тыс. руб.;  областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. руб.;  федерального бюджета \_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;  иные источники \_\_\_\_\_\_\_ тыс.руб.; |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Благоустройство общественных территорий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения. |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы**

Тангуйское сельское поселение (ТСП) расположено в 120 км от районного центра (г. Братск), до областного центра г. Иркутска - 520 км. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Вихоревка» - 92 км. Трасса федерального значения «Тулун-Братск-Усть-Кут» от села Тангуй проходит на расстоянии 12 км.

Общая численность ТСП на 01.01.2017г. составляет **3773 чел**овек, из них в с. Тангуй проживает **2199 человек**. В ТСП входит 6 населённых пунктов. Под критерии Программы подходит центральная усадьба поселения – **село Тангуй (**более 1000 жителей). Площадь с.Тангуй – **360 га.**

Жители села все больше стремятся к комфортному отдыху в искусственно созданных или в естественных островках природы, которые включают в себя зоны активного и пассивного отдыха.За последние годы наблюдаются некоторые качественные изменения в эстетическом облике села Тангуй, которые достигнуты путем системного подхода к проблеме благоустройства села с помощью реализации муниципальных программ и участие в региональных программах.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных и региональных программ в Тангуйском сельском поселении проводились точечные мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения, направленные на повышение уровня комфортности отдыха его жителей.

В 2016 году в с.Тангуй было создано две новых детских спортивно-игровых площадки. В 2017 году установлены детские спортивно-игровые площадки в с. Александровка и д. Худобок. Открыт тренажерный зал в с. Александровка для старшего поколения. Они пользуются большим спросом у жителей населенных пунктов. В 2016 году Тангуйское сельское поселение стало победителем районного конкурса «Самое благоустроенное поселение».

В 2017 году в селе Тангуй реализован грантовый проект (в рамках реализации региональной Программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020гг») по благоустройству скверов в центре села Тангуй – сквера отдыха «Надежда» и сквера «Память» (у обелиска павшим воинам).

Но в большей степени ежегодные мероприятия в основном направлены на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в технически исправном состоянии. Возможности бюджета Тангуйского сельского поселения позволяли лишь своевременно обеспечивать чистоту территории села, проводя санитарную очистку со сбором и вывозом твердых бытовых отходов и реализовывать другие, не требующие больших финансовых затрат мероприятия.

Из-за дефицита финансирования на территории села возник ряд проблем, которые требуют особого внимания и решения.

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, а в основном отсутствия финансовых средств в местном бюджете (бюджет села на 78% дотационный), отсутствия спонсорских предприятий и организаций для привлечения внебюджетных средств, существующее состояние благоустройства территории села не соответствует современным требованиям градостроительства и благоустройства.

Основным фактором, влияющим на благоустройство территории села и создание комфортных условий для отдыха жителей села, является недостаточная обеспеченность элементами благоустройства (освещение, пешеходные дорожки с твердым покрытием, парковочные карманы у социальных объектов, скамейки, урны, детские и спортивные площадки, уличные тренажеры и др.)

В селе лишь одна центральная улица (из 41-ой) асфальтирована. Деревянные тротуары для пешеходов требуют ремонта, на большинстве улиц их вовсе нет. В селе нет ни одной асфальтированной пешеходной дорожки. Особенно остро стоит эта проблема на улицах, ведущих к социальным объектам – школе, детскому саду, участковой больнице.

Знаковыми и социально значимыми местами села являются прилегающие территории к участковой больнице, средней школе, ДШИ, детскому саду, культурно-досуговому центру, объекты физической культуры и спорта, такие как стадион, детские игровые и спортивные площадки.

Основными местами отдыха жителей села являются зеленые зоны, **парки и скверы**, которые характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением или его отсутствием, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют ограждения, прогулочные дорожки, трассы для велосипедов, катания на роликах, МАФ и т.д.).

Это территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Требуется их благоустройство: создание площадок, дорожек, парковочных карманов с твердым покрытием, освещение, ремонт, установка ограждений, лавочек, урн, посадка кустарников, устройство цветников, озеленение прилегающей территории и др.

В селе Тангуй остро стоит вопрос с комплексным благоустройством центрального и единственного в селе **стадиона,** являющегося на сегодняшний день наиболее посещаемой общественной территорией села разновозрастными группами населения. Стадион площадью 1,75 га расположен в самом центре села, окружен сосновым парком (вместе с окружающим парком 4,75 га). Здесь проходят различные массовые и спортивные мероприятия, в том числе и районного значения (открытия летних и зимних спартакиад Братского района, кубок по мини-футболу, соревнования по волейболу, легкой атлетике). На стадионе зимой и летом проходят уроки физкультуры, различные спортивные соревнования школьников (игры «Зарница», «Мама, папа, я – спортивная семья» и др.). В Тангуйской средней школе обучается 280 учащихся. В настоящее время на стадионе лишь установлены старые футбольные ворота и требующая ремонта волейбольная площадка.

Требуется провести планировку стадиона, установить новые футбольные ворота, обустроить беговые дорожки и велодорожку вокруг стадиона, яму для прыжков, закупить и установить многофункциональную спортивную площадку (волейбол, баскетбол, большой теннис), сделать городошную площадку, закупить и установить комплекс антивандальных тренажеров, сделать трибуны для болельщиков, помещение для спортинвентаря.

Требует обустройства **парковая зона вокруг стадиона.** В настоящее время – это красивый, но не обустроенный, неухоженный сосновый лесной массив площадью 3 га в самом центре села. Жителям села не хватает безопасной огороженной парковой зоны для прогулок с маленькими детьми, общения. Пожилым людям также нет удобного затененного места для отдыха. Не обустроены места, где можно погулять, пообщаться, культурно отдохнуть. Необходимо оборудовать в парке летнюю танцевальную площадку для молодежи, для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе.

Актуальным вопросом является **освещение стадиона и парка**. В комплекс мероприятий по благоустройству стадиона и парковой зоны необходимо предусмотреть внедрение нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей источники.

Перед культурно-досуговым центром (КДЦ) расположена **центральная площадь села** площадью 2,2 тыс. кв.м, где проходят различные массовые мероприятия: митинги в честь Дня Победы, в честь Дня памяти и скорби, Масленица, День России и др. Зимой здесь располагается снежный городок, устанавливается новогодняя елка, проходят новогодние мероприятия. Администрация поселения по мере возможности проводит благоустройство площади: в 2016 году проведена планировка площади, сделаны подвесные клумбы, установлена и покрашена деревянная горка для катания детей в зимнее время, установлены урны.

Для проведения сельских культурно-массовых мероприятий для КДЦ необходимо заасфальтировать часть площади, закупить и установить **мобильную сборно-разборную сценическую площадку** **с лавочками**, осветить площадь.

К проблемам села относится недостаточная обустроенность существующих детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм. Число существующих детских игровых, детских спортивных площадок, малых архитектурных форм не отвечает потребностям населения. В селе есть 4 детских игровых площадки, созданных самими жителями, но они требуют благоустройства, освещения современными светодиодными светильниками, оснащения комплексом современного игрового и спортивного оборудования, малыми архитектурными формами. Требуется создание минимум трех новых детских площадок.

При проведении работ по благоустройству общественных территорий планируется произвести санитарно-оздоровительные мероприятия по уходу за существующими насаждениями. Они являются первоочередными в комплексе всех работ и направлены на сохранение и восстановление частично утраченных экологических функций и ландшафтной привлекательности зеленых насаждений, обеспечение безопасности пребывания на территории.

Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды на территории Тангуйского муниципального образования на 2018-2022 годы»** очень актуальна для сельского поселения. Она разработана в целях дальнейшего комплексного решения вышеназванных проблем, создания условий для здоровой и комфортной жизни человека по месту проживания путем организации и обустройства объектов уличной игровой, спортивно - развивающей, досуговой и естественной природной рекреационной инфраструктуры в шаговой доступности в условиях сложившейся жилой застройки, обеспечения формирования единого эстетического облика муниципального образования, повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села и поселения в целом.

Программа будет реализована не только силами специализированных подрядных организаций, но и силами жителей села, активистами Совета молодёжи и спорта, Совета ветеранов, коллективом, учащимися и родителями Тангуйской СОШ, Тангуйской коммунальной службой, предпринимателями сельского поселения под контролем администрации Тангуйского поселения, депутатов Думы сельского поселения, депутатов Думы Братского района от поселения.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Тангуйском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл.1

**Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Тангуйском муниципальном образовании**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Едини-ца изме-рения** | **Всего по МО** | **Значения показателей по годам** | | |
| **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Общее количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, площади, стадионы, детские площадки пр.) | ед./кв.м. | 16/  61281 | 16/  61281 | 16/  61281 | 16/  61281 |
| 2. | Количество благоустроен-ных общественных территорий | ед. | 2 | - | - | 2 |
| 3. | Площадь благоустроен-ных общественных территорий | га | 0,23 | - | - | 0,23 |
| 4. | Доля площади благо-устроенных общест-венных территорий к общей площади общест-венных территорий | % | 3,75 | - | - | 3,75 |
| 5. | Площадь благоустроен-ных общественных территорий, приходящих-ся на 1 жителя | кв.м. | 1,03 | - | - | 1,03 |

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы**

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации.

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10).

Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Тангуйского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Благоустройство общественных территорий предусматривает устройство и ремонт дорожных покрытий, тротуаров, беговых и велосипедных дорожек, бортового камня, парковочных мест, линий наружного освещения, установку и ремонт ограждений, приобретение и установку малых архитектурных форм (скамеек, урн), детских и спортивных площадок, озеленение и прочие работы.

На реализацию муниципальных программ по благоустройству предусмотрены субсидии из федерального бюджета и бюджета Иркутской области, при условии софинансирования из местного бюджета.

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

# Табл. 2

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Едини-ца измерения** | **Значения показате-лей**  **2018 год** | **Значения показате-лей**  **2019 год** | **Значения показате-лей**  **2020 год** | **Значения показате-лей**  **2021 год** | **Значения показате-лей**  **2022 год** |
| 1 | Количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га. | 2 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 5,9 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 10 | 11 | 12.7 | 13.6 | 27.2 |

1. **Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает следующее основное мероприятие: **благоустройство общественных территорий**.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 1), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Тангуйского муниципального образования №156 от 14.08.2017г.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Тангуйского муниципального образования.

Разработка дизайн-проекта в отношении общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде текстового и визуального изображения общественной территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Для включения мероприятий (работ) в Программу все мероприятия по благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке.

Включение предложений заинтересованных лиц по благоустройству общественной территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тангуйского муниципального образования на 2018-2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий Тангуйского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Тангуйского муниципального образования на 2018-2022 годы».

После утверждения общественной комиссией протокола по оценке (ранжированию) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в соответствующем финансовом году, ответственный исполнитель Программы в течение первых двух месяцев соответствующего финансового года разрабатывает дизайн-проекты общественных территорий, включенных в адресные перечни Программы.

Для привлечения населения к реализации Программы планируется объявлять среди жителей конкурсы дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, проводить субботники, различные акции.

Информирование населения об обсуждении и ходе реализации Программы будет проводиться посредством размещения информации на сайте администрации Тангуйского сельского поселения (***тангуй-адм. рф***), в газете «Вестник Тангуйского поселения», в информационном бюллетене Тангуйского муниципальногообразования, на информационных досках. Жители села будут ознакомлены с фотоматериалом о проделанной работе в рамках реализации Программы.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на   
2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года № 568-пп.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Табл. 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Финансовые средства, всего** | **В том числе по источникам:** | | | |
| **МБ** | **ОБ** | **ФБ** | **Иные источники** |
| **Всего за весь период** |  |  |  |  |  |
| **в том числе по годам:** |  |  |  |  |  |
| **2018 год** |  |  |  |  |  |
| **2019 год** |  |  |  |  |  |
| **2020 год** |  |  |  |  |  |
| **2021 год** |  |  |  |  |  |
| **2022 год** |  |  |  |  |  |

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Табл. 4

**Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| **1.** | **Риски изменения законодательства** | |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Тангуйского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | **Социальные риски** | |
| 2.1. | Низкая активность населения | Активное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| 3. | **Финансовые, бюджетные риски** | |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | **Организационные риски** | |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

При реализации Программы возможно возникновение рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов. В таких случаях Программа подлежит корректировке.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Реализация Программы в 2018-2022 годах позволит повысить уровень благоустройства и совершенствования внешнего облика территории села Тангуй, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей за счет:

* благоустройства общественных территорий на площади 6га;
* достижения в полной мере физической, пространственной и информационной доступности общественной территории для жителей села, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения;
* улучшения архитектурно-планировочной организации территории;
* повышения уровня комплексного благоустройства объектов культурно-досугового и спортивного назначения;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

- положительного воздействия на окружающую среду, улучшение экологии;

* повышение уровня доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территорий поселения;
* повышение социальной активности граждан и заинтересованных лиц.

Участие в реализации проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей общественных организаций, индивидуальных предпринимателей, специалистов администрации поселения на выполнение мероприятий данной Программы при их непосредственном участии, что делает проект социально-значимым.

Общественная значимость Программы заключается и в том, что она будет способствовать активности населения, сплочению школьного коллектива, семей, развитию дружеских отношений между односельчанами. В селе появится несколько досуговых объектов, привлекательно и эстетично оформленных, для массового отдыха и занятий спортом разновозрастных групп населения.

В конце 2022 года Администрация Тангуйского сельского поселения планирует достичь следующих результатов:

- площадь благоустроенных общественных территорий – 5,9 га;

- заинтересовать и привлечь граждан к выполнению работ по благоустройству общественных территорий.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей села Тангуй, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования.

**8. Система управления и контроля за ходом реализации программы**

Координацию и контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Тангуйского сельского поселения. Как ответственный исполнитель, она организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей результативности соответствующей Программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Тангуйского муниципального образования

на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень общественных территорий,** **нуждающихся в**

**благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.**

**(далее – Перечень общественных территорий)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству** | **Адрес** | **Площадь территории, м2** |
| 1. | Стадион в центре села | Ул. Мира, 21Е | 17500 |
| 2. | Центральная площадь села | Ул. Мира, 21В | 2222 |
| 3. | Детская площадка | Ул. Мира, 21Б | 487 |
| 4. | Детская площадка | Ул. Ленина,18 | 1468 |
| 5. | Детская площадка | Ул.Невского, 27 | 395 |
| 6. | Детская площадка | Ул. Горького,3 | 303 |
| 7. | Детская площадка | Ул. Чапаева (сквер) | 1200 |
| 8. | Территория, прилегающая к детскому саду | Ул. Кутузова 7,9,11,15 | 450 |
| 9. | Территория, прилегающая к школе | Ул. Ленина,54 | 500 |
| 10. | Территория, прилегающая к больничному корпусу | Ул.Набережная, 46 | 500 |
| 11. | Территория (сквер), прилегающая к Детской школе искусств (спортивно-игровая площадка) | Ул. Ленина,55  (пересечение ул. Солнечной и Ленина) | 1500 |
| 12. | Территория, прилегающая к зданию администрации поселения | Ул. Мира,20 | 200 |
| 13. | Центральная улица (пешеходная дорожка вдоль улицы) | Ул. Мира | 2300 |
| 14. | Парк вокруг стадиона | Ул. Мира, 21Е | 30000 |

\*Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии с порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу на 2018-2022 годы общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы.